合同编号：______________

高低压配电设施安装工程合同

工程名称：__________________________________

建设单位：__________________________________

施工单位:     安徽博联电力工程有限公司

签订时间：__________________________________

高低压配电设备及安装工程合同

发包方：                               （以下简称甲方）

承包方：  安徽博联电力工程有限公司     （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，自愿达成以下协议，双方共同遵守。

第一条：工程概况

1、工程名称：__________________________________配电工程。

2、工程地点：__________________________________________。

3、工程规模：__________________________________________。

第二条：工程承包范围

1、高压进线敷设安装、高压“T”接点用电设施及电缆保护管制作安装，高压进线根据设计要求采用___________________________________。

2、高压配电控制部分及避雷器的安装、调试。

3、由高压柜到变压器连接安装、调试，低压配电柜（低压控制及自动无功补偿装置）系统的安装、调试。

4、高计量必须按供电公司的要求配置落地式高压计量柜。

5、接地系统安装和接地电阻测试。

6、高压配电工程中相关的预埋、塞缝等项目。

7、交付使用时配备高低压操作工具，供配电系统模拟板及其一切技术资料。

8、办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续。

9、与集中抄表系统的接口，符合当地供电部门直抄要求。

10、委托设计院设计。

以上工程承包范围详见施工图、工程量清单。

第三条、 设备及元器件选用

1、高压进线采用_____                                     __。

2、变压器采用                                                。

3、计量柜采用                                                  。

4、低压控制与无功补偿采用                                      。

第四条：工程合同价款

1、本工程采用总价包干的方式承包，合同包干总价为人民币：          元。

大写:______________________________________________________________。

2、合同总价签订后，除非双方协商一致，否则任何一方不得擅自改变。

3、乙方在合同范围内有漏算、少算工程量的，视为已包含在工程总价之中，结算不作调整，所须全部费用及责任均由乙方承担。

3、甲方原因之设计变更引起工程量的增减按实际发生计算，本合同中已有适用于变更工程的价格，按本合同已有的价格变更合同价款；本合同中有类似变更工程价格的，参照本合同已有的价格变更合同价款；本合同中没有适用于类似变更工程的价格，按照双方确认的价格计价。

5、发生增加工程时，甲方需作书面通知，乙方报价经甲方确认后，乙方必须在工程量完工后20天内如实、严谨地向甲方报送工程签证，否则甲方有权拒收并视此增加工程不涉及到合同价款的增加。

第五条：承包方式

1、本工程采用总价包干的方式承包，即：包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包材料价格上涨和政府性调整、包保修、包报建验收、通电等所有内容。

第六条：合同文件的组成

1、本合同。

2、施工图纸 /施工优化图纸 （以供电部门审批确认为准）。

3、乙方投标或报价提交的投标书、预算报价单。

第七条：工程工期及交付成果

1、本工程工期定为                      个日历天。

2、计划开工日期：     年   月    日，正式开工日期待甲方具备开工条件后，书面通知乙方为准。

3、工程竣工交付成果为：工程范围的安装调试完成并经当地供电部门验收通过为通过条件（供电部门验收通过日为工程竣工日）。

第八条：质量合格要求

质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-82）、《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）为合格。

第九条：工程价款的支付与结算

1、本合同签订后，乙方获得该项目的供电批文后，甲方向乙方支付合同总价的   _________________             _____%作为预付款。

2、经当地供电部门竣工验收合格后，3天内付清全部余款。

3、每期付款前，乙方须提供当期同等金额的有效票据。乙方最终提供的票据金额数须等于结算总额。

4、________________________________________________________。

第十条：材料、设备供应

1、本工程所需的材料、设备等物资的供应均由乙方根据图纸、投标报价方案要求负责采购。

2、乙方所供货物须符合国家标准及规范。

3、进场材料和设备必须是在本合同中甲方指定的品牌型号。

4、进场的材料、设备必须要达到国家及行业合格标准，并提供出厂合格证、质量检验书等资料证明。

第十一条：设计变更及工程结算

1、乙方交付的设计图纸、说明、均为施工的有效依据，双方均不得擅自修改。

2、施工设计修改变更单必须经甲方签字同意后才生效，乙方才能予以实施，修改图纸需发给项目利益相关方各一份，作为以后结算的依据。其它任何未经甲方签字的变更，甲方均不予以认可。

3、乙方的投标书和报价单作为双方确定变更合同价款的依据，因变更造成的工程量增加或减少，双方据实调整，单价根据乙方投标书中相应单价执行。

4、工程经当地供电部门竣工验收后3天内，双方按照合同约定的合同价款及合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

第十二条：双方责任与义务

一、甲方责任及义务

1、签订本合同后甲方向乙方提供有关本工程的技术资料，并协助乙方办理报建、                                 报装的相关资料。

2、为乙方提供放置施工设备、材料的堆放场地及用房，提供乙方施工用电用水接口，施工中所发生的费用由乙方承担。

3、派驻地施工现场的监理工程师或工程师代表，协助乙方协调与工程总承包方的关系。对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸的处理及设计变更签证，负责工程中间验收，工程进度拨款签证和其它必须的签证。

4、组织对工程的竣工验收，并按合同规定的付款方式支付工程款，配合乙方办好结算工作，及时结算工程财务和工程尾款。

5、负责本工程涉及道路设施开挖填埋、场地协调、占地及青苗树木赔偿、及机械吊装等工作。

6、委派        为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜。

二、乙方责任及义务

1、乙方应向甲方提交施工图纸，并同时提供施工图电子文档。

2、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品的进场计划，报监理工程师审核后送交甲方。

3、乙方采购的材料、成品、半成品均须提供原厂证明合格证及质量保证书，进场时报监理工程师及甲方现场工程师检验。

4、按图纸和施工总说明、设计修改（变更或通知单）、国家现行《施工及技术验收规范》组织施工，并按甲方或现场监理工程师的检查、监督，做好施工记录、报验、隐蔽工程记录，及施工技术资料。

5、乙方在施工现场必须任命一名驻工地的项目经理，一名专业的技术负责人，并向监理工程师和建设单位提供上述人员职务名单及现场施工人员的联系电话。

6、做好施工组织管理、维持现场整洁、材料堆放有序、道路畅通，做到按施工进度计划实施，保证质量、安全生产、文明施工、环境保护，工程竣工验收合格之前，乙方负责对已完成工程的保护，保护期间发生损坏，乙方自行负责。

7、提高安全意识，按规章操作，做好自我保护，施工期间如果发生安全事故由乙方自负，并立刻报告甲方和建设主管部门。

8、工程竣工验收后清理现场，做到完工清场。

9、竣工验收后14日内向甲方提供相关的技术资料文件，并负责甲方使用人员的培训工作。

10、乙方应按本合同约定办理报批、报建手续，或无条件配合甲方办理施工、验收、备案等手续。乙方违反本条约定的，应承担甲方由此产生的直接和间接经济损失，甲方并有权解除本合同。

11、在施工期间，应服从甲方的管理。

第十三条：工程保修

1、本工程整体保修期为  壹  年（按国家有关保修条款执行），自竣工验收合格之日起计算。

2、保修期内凡属设备质量、安装质量等非建设单位人为因素造成的工程质量问题均由乙方负责无偿维修。

3、若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏，乙方负责免费维修。若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏，乙方负责维修，其费用由甲方负责。

4、在保修期间，属于保修范围和内容的项目，乙方在接到甲方报障电话或书面通知后，两个工作日内派人修理。若发生紧急抢修事故，乙方接到事故电话通知后，立即赶往事故现场抢修。

第十四条：违约责任

一、甲方违约责任

（1）甲方严格遵守合同规定，如有违反，造成工期延误或乙方损失，甲方负责。

（2）甲方应当按时支付工程进度款，若因工程款迟付影响工期延误，由甲方负责，并赔偿乙方的经济损失。

（3）甲方不得无故解除合同，若未经乙方同意解除合同，则需支付工程总价的20%作赔偿金。

二、乙方违约责任

1、乙方未经甲方同意解除合同，需返还甲方已支付的款项，并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。

2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。若因乙方责任造成的逾期竣工，从逾期次日起，每逾期一天，按工程总造价3 ‰向甲方支付违约金；逾期超过30天，甲方有权解除本合同。

3、乙方须严格按照图纸及清单报价表中规定的材料施工，若未经甲方同意擅自更换材料，乙方应无条件予以更换成符合合同约定的材料。

第十五条：合同变更或解除的条件

1、双方当事人经过自愿协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益。

2、由于不可抵抗力致使合同的全部义务不能履行。

3、由于另一方面在合同约定的期限内没有履行合同，且在被允许的推迟的履行的合理期限内仍未履行。

4、由于合同当事人的一方违反合同，以至严重影响订立项目合同时所期望实现的目的或致使合同的履行成为不必要。

第十六条：争议处理方式

本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。当事人双方协商不成时，可向                        提起诉讼。

第十七条：其它

1、工程竣工验收合格3日内，乙方应向甲方提交《工程保修单》作为保修凭证，逾期提供的，甲方有权顺延结算期限。

2、本合同一式  四  份，甲乙双方各执 两 份，每份均具有同等的法律效力，在双方代表签字盖章后生效，在双方履行完合同约定的权利和义务后失效。

3、如双方经协商中途解除合同的，有关清算、赔偿、结算的合同条款仍然有效，直至相应的清算、赔偿、结算完成后失效。

4、乙方为成熟的施工承包商，对本合同及其涵盖的任何风险已作充分、综合的考虑，乙方将按专业精神要求履行合同的约定及其涵盖内容。

5、双方因工程质量问题双方发生争执的，由        市当地政府指定的技术单位进行质量鉴定。

6、合同执行过程中，如发生本合同未约定的事项时，双方应在友好协商的基础上签订补充协议，以利于本合同的顺利履行。

7、本合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具同等法律效力，但当附件与本合同相冲突时以本合同条款为准。

8、甲、乙双方约定按合同载明的地址以邮政快递的方式向对方发送各类通知函件及文件，任何一方的地址有变更，应在变更后7日内书面通知对方。

第十八条 本合同的附件

附件1：《高压客户受电工程供电方案答复函》

附件2：《工程预算书》及报价清单

附件3：供电部门确认的《设计图纸》

附件4：工程质量保修作业指引

附件5：招投标、议标往来文件

附加协议条款

1、

。

2、

（以下无合同条款正文）

甲方：                             乙方：安徽博联电力工程有限公司

法定代表人：                       法定代表人：梁西华

授权委托人：                       授权委托人：

地址：                             地址：合肥市经开区合掌路9号

联系人：                           开户名称：安徽博联电力工程有限公司

联系电话：                         开户行：

银行帐号：

合同签订日期：     年   月   日

合同签订地：